# รายงานความก้าวหน้าวิชา CE Project

ครั้งที่     3

ระหว่างวันที่    12 ก.ย. 65         ถึงวันที่ 	23 ก.ย. 65

- ชื่อโครงงาน (อังกฤษ)        Mobile Application For 21 Days Challenge

## การดำเนินงานมีความก้าวหน้า      20      %  (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2      6     %

เร็วกว่าแผน 		 วัน    ช้ากว่าแผน 	3	 วัน

## รายละเอียดความก้าวหน้า

จากรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ทางผู้จัดทำโครงงานได้กำหนด Requirement หรือความต้องการผู้ใช้งาน รวมถึงมีการเริ่มออกแบบ UX & UI ของตัวระบบ และมีการเลือกใช้การเก็บข้อมูลของ Firebase ที่เป็นแบบ NoSQL ในการทำโครางงาน

3.1 Requirement

- ตาราง 3.1 Requirement สำหรับระบบแอปพลิเคชันเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน 21 วัน

| ลำดับ | รายการ | ประเภท | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ-1 | ผู้ใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ | Authentication, Functional | Must Have |
| RQ-2 | ผู้ใช้งานระบบสามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้ | Authentication, Functional | Must Have |
| RQ-3 | ผู้ใช้งานระบบสามารถออกสู่ระบบได้ | Authentication, Functional | Must Have |
| RQ-4 | ผู้ใช้งานระบบสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ผ่านอีเมลล์ได้ | Authentication, Functional | Must Have |
| RQ-5 | ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึง และจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้ | Interface, Functional | Must Have |
| RQ-6 | ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลักของระบบได้ | User Interface, Functional | Must Have |
| RQ-7 | ผู้ใช้งานระบบสามารถสร้างกิจกรรมของผู้ใช้งานได้ | User Interface, Functional | Must Have |
| RQ-8 | ผู้ใช้งานระบบสามารถกดปุ่มทำกิจกรรมสำเร็จในแต่ละวันได้ | User Interface, Functional | Must Have |
| RQ-9 | ผู้ใช้งานระบบสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้งานได้ | User Interface, Functional | Must Have |
| RQ-10 | ผู้ใช้งานระบบสามารถลบ หรือเริ่มทำกิจกรรมใหม่ของผู้ใช้งานเองได้ | User Interface, Functional | Must Have |
| RQ-11 | ผู้ใช้งานระบบจะสามารถดูกิจกรรมของผู้ใช้งานรายอื่นได้ | User Interface, Functional | Should Have |
| RQ-12 | ผู้ใช้งานระบบจะสามารถแชร์กิจกรรมของตัวเองได้ | User Interface, Functional | Should Have |
| RQ-13 | ผู้ใช้งานระบบจะสามารถดูสถิติของแต่ละกิจกรรมของตัวเองได้ | User Interface, Functional | Should Have |
| RQ-14 | ผู้ใช้งานระบบจะสามารถกดถูกใจ และยกเลิกถูกใจสำหรับกิจกรรมของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานรายอื่นได้ | User Interface, Functional | Should Have |
| RQ-15 | ผู้ใช้งานระบบสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใช้งานคนอื่นได้ | User Interface, Functional | Should Have |
| RQ-16 | ผู้ใช้งานระบบสามารถทำกิจกรรมหลักของระบบร่วมกันกับผู้ใช้งานคนอื่นได้ | User Interface, Functional | Should Have |
| RQ-17 | ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบเพื่อนผู้ใช้งานคนอื่นได้ | User Interface, Functional | Should Have |
| RQ-18 | ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายชื่อบัญชีของผู้ใช้งานได้ | User Interface, Functional | Must Have |
| RQ-19 | ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง และจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้ | Administrative, Functional | Must Have |
| RQ-20 | ผู้ดูแลระบบสามารถดูกิจกรรมของผู้ใช้งานได้ | User Interface, Functional | Must Have |
| RQ-21 | ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกิจกรรมหลักของระบบได้ | Administrative, Functional | Must Have |
| RQ-22 | ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างประกาศประชาสัมพันธ์ของระบบได้ | User Interface, Non-Functional | Should Have |
| RQ-23 | ระบบจะมีการแจ้งเตือนแต่ละวันไปยังผู้ใช้งาน | User Interface, Non-Functional | Must Have |
| RQ-24 | ระบบจะสามารถเปิดระบบไว้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน | Availability, Non-Functional | Must Have |
| RQ-25 | ระบบจะทำการเก็บประวัติผู้ใช้งาน และรายละเอียดผู้ใช้งาน | Availability, Non-Functional | Must Have |
| RQ-26 | ระบบจะสามารถรองรับผู้ใช้งาน 1000 ผู้ใช้งานพร้อมกัน | Capacity, Non-Functional | Must Have |
| RQ-27 | ระบบมีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน | Security, Non-Functional | Must Have |

- 3.2 โครงสร้างรวมของระบบ

- รูปที่ 3.2 Tech Stack โดยรวมของแอปพลิเคชันเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน 21 วัน

- 3.3 Use Case Diagram

- รูปที่ 3.3 การออกแบบ 21 Day Habit Challenge Application Use Case Diagram

3.4 การออกแบบ ER-Diagram

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับตัวกิจกรรม โดยผู้ใช้งานสามารถทำได้ทั้งสร้าง เล่น/ทำ แก้ไข และลบ กิจกรรมได้

รูป 3.4 ER-Diagram ระหว่างผู้ใช้งาน และ ตัวกิจกรรม

3.5 การออกแบบหน้า UX & UI

ขั้นตอนการออกแบบ UX & UI ตอนนี้ทางผู้จัดทำโครงงานกำลังดำเนินการอยู่ ยังมีส่วนที่ปรับแก้มาจากความต้องการผู้ใช้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4 ตามกำหนดการแผนการดำเนินโครงงานหรือ Gantt Chart

รูป 3.5.1 การออกแบบหน้า UX & UI ภาพรวม (ฉบับร่าง)

รูปที่ 3.5.2 การออกแบบหน้า Login และ Register (ฉบับร่าง)

รูปที่ 3.5.3 การออกแบบหน้า Challenge Task (Type : RESET Challenge) (ฉบับร่าง)

## ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

Problem No. 1 การบริหารจัดการเวลาการทำงาน

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  1

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

- ผู้ทำโครงงานมีเวลาในการทำโครงงานในช่วงเดือนสิงหาคมน้อยมาก เนื่องมาจากมีเวลาเรียนตลอดทั้งวันถึงค่ำ และมีการเตรียมการทำกิจกรรมค่ายวิชาการ ทำให้การวางแผน การจัดการ และการปรึกษาหารือกับทางอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นไปด้วยความยากลำบาก

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

- มีการตามงาน และคอยอัพเดทงานสม่ำเสมอกับทางที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ควรมีวินัย และจัดสรรเวลาให้ได้ดีกว่านี้

- ภาระงานที่แบ่งแยกกันทำได้ ควรเร่งทำไม่ต้องรอให้ถึงเวลาแล้วจึงทำ เช่นการเขียนรายงานสรุปความคืบหน้าที่ต้องสรุปสิ่งที่ได้ทำไป ควรแยกกันทำเป็นแต่ละส่วน แล้วนำมารวมกัน ไม่ต้องรอทำพร้อมกัน

Problem No. 2 ปัญหาการใช้ Flutter

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  2

สถานะ     ☐  กำลังดำเนินการ      ☒  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

ผู้ทำโครงงานมีปัญหาในการใช้ Flutter ที่ต้องกลับไปศึกษาทบทวน ในส่วนที่ต้องเชื่อมเข้ากับ Database ที่เป็น Firebase และการที่ยังไม่ได้กำหนดโครงสร้างของตัว Database แต่ทดลองการรับส่งข้อมูลคร่าว ๆ ก่อนอันเนื่องมาจากยังไม่กำหนดความต้องการผู้ใช้ทำให้งานล่าช้าไปจากแผนเดิม

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

กำหนดความต้องการผู้ใช้ การออกแบบโครงสร้าง Database และการออกแบบหน้าตาผู้ใช้งานให้แล้วเสร็จ

Problem No. 3 การบริหารจัดการเวลาการทำงาน

พบปัญหาในการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่  3

สถานะ     ☒  กำลังดำเนินการ      ☐  แก้ไขสำเร็จ

รายละเอียดปัญหา

ผู้ทำโครงงานมีปัญหาในการใช้ Database ที่เป็น Realtime database ของ Firebase ซึ่งกำลังศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการสอนออนไลน์

แนวทางแก้ไข/การแก้ไข

ศึกษาและถามผู้มีประสบการณ์ที่เคยใช้ Realtime database ของ Firebase

## สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

ออกแบบโครงสร้าง Database ออกแบบหน้าตาผู้ใช้งานที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเริ่มทำหน้าเข้าสู่ระบบ ออกสู่ระบบ และรายงานบทที่ 1 ซึ่งทางผู้จัดทำโครงงานเห็นว่า ควรริเริ่มภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หลังจากการสอบกลางภาค และมีการปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษาอีกอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4